中广核工程有限公司深入开展创先争优活动

简    报

第6期

中广核工程有限公司深入开展
创先争优活动领导小组办公室                          2010年9月21日

创先争优保商运  岭澳二期一号机组胜利投产

9月20日，岭澳核电站二期工程一号机组投产庆祝大会暨核电发展高层论坛在北京人民大会堂隆重举行。国务院副总理李克强为大会发来贺信，国家发展改革委主任张平，国家发展改革委副主任、国家能源局局长张国宝出席大会。作为我国“十五”期间唯一开工建设的自主化依托核电项目，岭澳核电站二期工程一号机组的商运投产，实现了中国百万千瓦级核电站的“自主设计、自主制造、自主建设、自主运营”，是我国核电发展的又一里程碑事件。

岭澳二期工程建设的各项成绩，再一次证明工程公司是一支“敢打硬仗、能打硬仗、善打硬仗”的队伍。工程公司将继续秉承“安全第一、质量第一”的核安全理念，总结岭澳二期一号机组的工程建设经验，实现规范化、标准化，在岭澳二期二号机组及其他CPR1000项目上进行推广，为后续项目的成功建设奠定坚实的基础。

党组织及党员发挥战斗堡垒和先锋模范作用

岭澳二期1号机组的商运投产，是岭澳二期项目团队团结协作、努力拼搏的结果，是党员做表率、员工奋发进取的结果。工程公司涌现出一大批无私奉献、勇挑大梁的优秀党组织、优秀共产党员，有效地确保了岭澳二期1号机组的顺利投产。

曾获得深圳市直属机关工委、集团公司、工程公司“先进基层党组织”荣誉称号的岭澳二期项目党总支第二支部，2009年7月，单月水压试验数45个，创中广核核岛安装单月历史最高。截止2010年2月28日，岭澳二期2号机EM4完成90%，为1号机组冷试、投运打下了坚实的基础。

荣获国资委“中央企业红旗班组标杆”称号的岭澳二期调试分部核岛调试队总体试验组，承担了岭澳二期1、2号机从核回路冲洗至具备商运条件，总计15个月内各阶段总体试验的准备、组织和实施重任。1号机冷试总工期仅8天4小时，比计划提前4天。主回路泄漏率6.661L/H，远低于230L/H的验收标准。主回路剩余气体容积少，228Bar平台压力控制精确，冷试期间安全与质量零事件；2号机在1号机基础上不断创优，仅用6天时间就完成全部冷试试验，谱写了中国核电建设的新篇章。总体试验组日连续20多个小时奋战现场，持续42天开展高强度的现场调试，把核电工程人不惧艰难困苦、奋勇前进、永不言败的精神体现得淋漓尽致。

在核岛主设备设计及成套所，党员干部带头深入一线车间查看模拟件制造进展、召开进度协调会，逐项落实原材料到货，生产负荷，人力资源投入等事项，依据丰富的实践背景和科学分析，保证了关键设备制造的质量与进度。

党员带头为安全作承诺

9月14日下午，工程公司党委理论中心组学习扩大会议就“深入开展创先争优活动，加强改进国企党建工作”做专题讲座。公司党委、总经理部号召各级党组织和党员要敢于站出来作安全承诺，为推动项目建设建功立业。各级党组织和各部门紧密围绕“安全发展、质量至上”开展创先争优活动，针对安全质量存在的突出问题，管理上的薄弱环节，不断创新活动载体和方法，探索安全生产规律，做好经验总结和反馈。

党员签名“创先争优保商运”

9月6日，岭澳二期项目部党总支举行“创先争优保商运，承重项目创一流”党员签名活动。活动中，大家纷纷表达了全力以赴保商运的决心，彰显了对顺利实现商运的信心。经过签名的条幅显得格外醒目，时刻激励党员干部发挥先锋模范作用，促进了岭澳二期机组的按时投产。

报送：集团公司深入开展创先争优活动领导小组办公室

分送：工程公司深入开展创先争优活动领导小组成员，工程公司深入开展创先争优活动领导小组办公室成员；各党委、直属总支（支部）